- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018г.  				       № 21                                  х. Красный Луч

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013 № «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя  главы Администрации Краснолучского сельского поселения        Д.П. Евтухов.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                               		       А.Э. Девальд

Приложение

к Постановлению главы Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 19.02.2018г.  № 21

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»

за 2017 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Благоустройство» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 231.

Общий объем программы в 2017 г. составил  4073137,88  руб., из них:

- средства местного бюджета –   4073137,88  руб.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной программы «Благоустройство» в 2017 г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения.

- оплата коммунальных услуг  - 863507,78 руб.;

- содержание и обслуживание сетей уличного освещения – 999994,0руб.

из них 1863501,78 руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил1863501,78 руб. средства местного бюджета.

Исполнение составило 100%

2. Расходы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений;

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют удовлетворительное состояние: хорошо благоустроены, но нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание зеленых насаждений – 325497,38 руб.

Плановый показатель составил – 325497,38  руб., из них – 325497,38 руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2017 г. составил: 325497,38 руб., из них 325497,38 руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей составил 100%.

3. Расходы на противоклещевую обработку:

- Противоклещевая обработка кладбищ и скверов -  47262,28 руб.

из них – 47262,28 руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2017 г. составил: 47262,28 руб., из них: 47262,28 руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Дезинфекция колодцев:

Плановый показатель составил -5676,44 руб., из них – 5676,44 руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2017 г. составил: 5676,44 руб., из них – 5676,44  руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

7. Приобретение игровых площадок:

Плановый показатель составил -1830000,0 руб., из них – 1600000,0руб.- средства федерального бюджета.; 230000,0- средства СМО РО. Кассовый расход в 2017 г. составил: 1830000,0руб., из них – 1600000,0 руб. - средства федерального бюджета, 230000,0- средства СМО РО.

Исполнение программных показателей составил 100%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                               		А.Э. Девальд

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 19.02.2018г. № 21

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 12,95 | 13,5 | 14,05 | - |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | - | 31,2 | 31,2 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 19.02.2018г. № 21

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Благоустройство на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1. Содержание зелёных насаждений | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -создание зелёных зон для отдыха населения; -предотвращение сокращения зелёных насаждений -увеличение количества высаживаемых деревьев -увеличение площади цветочного оформления ; |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Содержание и ремонт уличного освещения | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | активизация работ по содержанию, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц; восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников |  | - |
| - 3. | Основное мероприятие 3. Иные мероприятия по благоустройству | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | -совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Краснолучского сельского поселение» -повышение уровня санитарного состояния Краснолучского сельского поселения; -совершенствование эстетического вида Краснолучского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 19.02.2018г. № 21

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Благоустройство» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | Администрация Краснолучского сельского поселения | X | X | X | X | 4073137,88 | 4073137,88 | 4073137,88 |
| Основное мероприятие 1. | Содержание зелёных насаждений | Администрация Краснолучского сельского поселения | 951 | X | X | X | 325497,38 | 325497,38 | 325497,38 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | Администрация Краснолучского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1863501,78 | 1863501,78 | 1863501,78 |
| Основное мероприятие.3 | Иные мероприятия по благоустройству | Администрация Краснолучского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1884138,72 | 1884138,72 | 1884138,72 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 19.02.2018г. № 21

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.) | Фактические расходы ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство на 2014-2020 годы» | всего | 4073137,88 | 4073137,88 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4073137,88 | 4073137,88 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Благоустройство» в 2017 году

Природно-климатические условия Краснолучского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 2512 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В поселении проводится ежегодный конкурс на лучшую улицу поселения, лучшую клумбу около частного домовладения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления   с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения   приобрели  комплексный, постоянный характер  по мероприятиям содержания уличного освещения, зеленых насаждений. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Благодаря  предпринимаемым мерам, снижается  количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Оценка эффективности реализации Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Краснолучское сельское поселение.

Скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                 А.Э. Девальд.