Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация  Краснолучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2013 г.                       № 33                х.Красный Луч

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт

систем инженерной инфраструктуры

Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  от 16.09.2011 № 99 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснолучского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»  за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения Магелланова М.Е.

Глава Краснолучского

сельского поселения		                                 А.А.Алентьев

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 20.02.2013г.   №  33

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

По состоянию на 01.01.2013г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 20 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | Всего | 6816,7 | 439,1 | 439,1 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6816,7 | 439,1 | 439,1 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Выборочные капитальные ремонты водопроводных сетей» | 2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 5974,3 | 299,4 | 299,4 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5974,3 | 299,4 | 299,4 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 «Расходы на изготовление смет и ПСД на ремонты и строительство водопроводов» | 2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 663,0 | 48,8 | 48,8 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 663,0 | 48,8 | 48,8 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие N 3 «Расходы на изготовление технических и кадастровых паспортов на водопроводные сети» | 2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 141,9 | 79,9 | 79,9 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 141,9 | 79,9 | 79,9 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие N 4 «Расходы по проведению оценки стоимости водопроводных сетей и коммунальной техники» | 2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 37,5 | 11,0 | 11,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 37,5 | 11,0 | 11,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 21.01.2011. № 7

Общий  объем  программы в 2012г. составил 439,1 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  439,1 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Проведение выборочных капитальных ремонтов водопроводных сетей:

Бюджетные средства направлялись на выполнение проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа. Денежные средства были направлены на:

- Проведение выборочного капитального ремонта аварийного участка подающего водопровода  к х. Красный Луч на сумму – 299,4 тыс. руб;

- Проведение технического надзора при проведении выборочного капитального ремонта аварийного участка подающего водопровода к х. Красный Луч – 2,2 тыс. руб;

Плановые показатели составили: всего – 299,4 тыс.руб., из них 299,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 299,4 тыс.руб., из них 299,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Расходы на изготовление смет и ПСД на ремонты и строительство водопроводов:

Предусматривалось финансирование мероприятий, направленных на:

- Изготовление смет для проведения ремонта аварийного участка водопровода– 48,8 тыс. руб;

Плановый показатель составил – 48,8 тыс.руб., из них:

- 48,8 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2012 г. составил: 48,8 тыс.руб., из них 48,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей в целом составил 100%.

3. Расходы на изготовление технических и кадастровых паспортов на водопроводные сети:

Направление денежных средств осуществлялось на:

- Изготовление технических и кадастровых паспортов на водопроводные на сумму – 79,9 тыс. руб.

Плановый показатель составил -79,9 тыс.руб., из них:

- 79,9тыс.руб.- средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2012 г. составил: 79,9 тыс.руб., из них: 79,9 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

4. Расходы по проведению оценки стоимости водопроводных сетей и коммунальной техники;

Денежные средства направлены:

- Оценка стоимости ВНС и водопровода х. Озерки – 11,0 тыс. руб.

Плановый показатель составил -11,0 тыс.руб., из них:

- 11,0 тыс.руб.- средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2012 г. составил: 11,0 тыс.руб., из них: 11,0 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЛУЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | 4 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 4 год реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 65 | 55 | 50 |  | 65 | - | 65 | 118,2 |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры | 1% | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% | 55 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Ш % | 65 | 75 | 80 |  | 65 | - | 75 | - |  |  |  |

Зам. Главы Краснолучского сельского поселения                                                    М.Е.Магелланов