Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация  Краснолучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2010 г.                                    	 № 103                            х.Красный Луч

Об утверждении долгосрочной

целевой программы « Благоустройство:

озеленение, развитие дорог и

улично-дорожной сети территории

Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района

на 2011-2013 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 24.04.2008 N 33 "Об утверждении Порядка разработки долгосрочных целевых программ, их формирование и  реализация"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу « Благоустройство:

озеленение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы»  согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя

Главы Краснолучского сельского поселения А.М.Бурлакова.

Глава Краснолучского

сельского поселения                                                                       А.А.Алентьев

Приложение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО: ОЗЕЛЕНЕНИЕ , ОСВЕЩЕНИЕ , РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2013 ГОДЫ"

- Паспорт

- муниципальной долгосрочной целевой программы

"Благоустройство: озеленение, освещение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района  на 2011-2013 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение, освещение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. № 512» Распоряжением Администрации Октябрьского района от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Главы Администрации Краснолучского сельского поселения № 33 от 24.04.2008 года «Об утверждении Порядка разработки долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация». Постановлением Главы Администрации Краснолучского сельского поселения №56 от 29.04.2011 года «О нормативах формирования и финансовых затратах на содержание дорог местного значения» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, служба экономики и финансов Администрации Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов) |
| Основные цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Краснолучского сельское поселение Октябрьского района» -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Краснолучского сельского поселения Октябрьского района -Совершенствование эстетического вида Краснолучского сельского поселения Октябрьского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -повышение общего уровня благоустройства поселения; -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; -обеспечение безопасности дорожного движения снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения; -ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения; -улучшение экологической обстановки; -развитие сети дорог общего пользования с твёрдым покрытием в населённых пунктах поселения; |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства . -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. -поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и строительства, автомобильных дорог и тротуаров. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2011 – 2013 годах – 9792,1 тыс.рублей, в том числе: 2011 год-3088,5 тыс.руб 2012 год-3341,8 тыс.руб 2013 год-3361,8 тыс.руб средства местного бюджета –9792,1 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2013 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011- 2013 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Краснолучское сельское поселение Октябрьского района»; -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; -Улучшение состояния территорий муниципального образования «Краснолучское сельское поселение Октябрьского района»; -Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Краснолучское сельское поселение Октябрьского района»; -Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; -Совершенствование эстетического состояния территории; -Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -Создание зелёных зон для отдыха горожан; -Предотвращение сокращения зелёных насаждений; -Увеличение количества высаживаемых деревьев; -Увеличение площади цветочного оформления до 335 м2; - Благоустроенность населенных пунктов поселения; -Снижение уровня износа объектов дорожной сети; -Доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию дорожно-уличной сети; - Увеличение в целом дорог с твердым покрытием; -Сокращение ДТП; -Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района и создания благоприятных условий проживания жителей поселения; -Снижение доли муниципальных дорог, несоответствующих нормативным требованиям; -Увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения ; -Улучшения организации перевозок пассажиров на общественном транспорте; |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Краснолучского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 2,7 тыс. чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В поселении проводится ежегодный конкурс на лучшую улицу поселения, лучшую клумбу около частного домовладения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 85% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие  Администрации Краснолучского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 4 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  поселения

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Краснолучского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3  Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения

2.3.1   Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2   Уличное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.3.3. Автомобильные дороги

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем, состояние дорожной сети Краснолучского сельского поселения Октябрьского района не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям поселения в целом. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

- Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2.3.4. Благоустройство в населенных пунктах

Благоустройство в населенных пунктах включает в себя внутрипоселковые проезды, тротуары, освещение улиц, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация Краснолучского сельского поселения.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2011 - 2013 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Краснолучского сельского поселения:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Краснолучское сельское поселение Октябрьского района».

- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Краснолучского сельского поселения Октябрьского района.

- Совершенствование эстетического вида Краснолучского сельского поселения Октябрьского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий

- Повышение общего  уровня благоустройства поселения.

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства .

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка  дополнительных светильников в населенных пунктах;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- Поддержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;

- Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров и сооружений на них.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Краснолучского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Краснолучского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по озеленению.

Предусматривается необходимость организации и проведения смотров-конкурсов, направленных на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

3.3 Мероприятия по содержанию дорог.

Предусматривается содержание, ремонт, капитальный ремонтом дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них.

3.4. Проведение конкурсов на звание  "Улучшим свое жилище", "Лучшее подворье", «Лучшая улица», «Лучшая клумба». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местных бюджетов на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

2011год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  |  | 1365,9 | 1365,9 |
| 2 | Озеленение |  |  | 647,8 | 647,8 |
| 3 | Содержание дорог |  |  | 595,3 | 595,3 |
|  | ИТОГО |  |  | 2609,0 | 2609,0 |

2012год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  |  | 1863,6 | 1863,6 |
| 2 | Озеленение |  |  | 770,3 | 770,3 |
| 3 | Содержание дорог |  |  | 707,9 | 707,9 |
|  | ИТОГО |  |  | 3341,8 | 3341,8 |

2013год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  |  | 1874,8 | 1874,8 |
| 2 | Озеленение |  |  | 774,9 | 774,9 |
| 3 | Содержание дорог |  |  | 712,1 | 712,1 |
|  | ИТОГО |  |  | 3361,8 | 3361,8 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в Таблице N 1 к настоящей Программе, по объектам благоустройства, осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Краснолучского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", Решением Собрания Депутатов Краснолучского сельского поселения № 43  от   30.09.2009 года «Об     утверждении      положения    о  бюджетном процессе  в  Краснолучском сельском поселении»".

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Краснолучское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дорог) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, дорог с твердым покрытием, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- восстановление, до нормативного уровня, освещенности населенных пунктов Краснолучского сельского поселения

-увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процентов от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 42 | 35 | 25 |
| 2 | Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дорог) ГОСТу; | % | 82 | 88 | 94 |
| 3 | Увеличение количества высаживаемых деревьев; | шт | 200 | 350 | 400 |
| 5 | Увеличение площади цветочного оформления | М2 | 225 | 285 | 335 |
|  | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; | % | 15 | 20 | 25 |

Специалист по правовой

И кадровой работе                                                 А.В.Мелишенко