ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ЗАКУПКАМ ( КОТИРОВКАМ, КОНКУРСАМ, АУКЦИОНАМ)

ПО КРАСНОЛУЧСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ по призовой сумме 3 000 000 рублей.

ЗА 2011 ГОД

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | ВИД ТОРГОВ | ПРИЕМ ЗАЯВОК | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ | ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА | ПОДРЯДЧИК | СУММА КОНТРАКТА (руб.) | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Выборочный капитальный ремонт аварийного участка водопроводных сетей по ул. Садовая, х.Первомайский | запрос котировок | До 10.05.2011г. 17-00 | 11.05.2011 г. | 23.05.2011 г. | ООО «Водоканал» | 142564,00 | С 23.05.2011г.- 10.06.2011 г. (работы выполнены в срок) |
| 5 | Выборочный капитальный ремонт аварийного участка водопроводных сетей по ул. Молодежная, х.Красный Луч | запрос котировок | До 13.05.2011г. 17-00 | 14.05.2011 г. | 27.05.2011 г. | ООО «Водоканал» | 280559,00 | С 27.05.2011 г.- 17.06.2011 г. Работы выполнены в срок) |
| 6 | Строительство детских игровых площадок | Эл. аукцион | 21.06.2011; 15 ч 44 мин | 30.06.2011г. | 26.07.2011 г. | ООО «Наша семья» | 481950,00 | 10 дней ( с 26.07.2011 г.- по 05.08.2011 г) площадки установлены |
| 7 | Капитальный ремонт дороги по ул. Дружба, п. Нижнедонской | Эл.аукцион | 11.07.2011; 16ч 57мин | 01.08.2011 г. Аукцион не состоялся – один участник | 16.08.2011 | ООО «Армила» | 748946,00 | 21 день ( 16.08.2011 г- по 06.09.2011 г.) работы выполнены раньше |
| 8 | Капитальный ремонт территории сквера в х.Красный Луч | Эл. аукцион | 05.08.2011 г; 11ч 28 мин | 15.08.2011 г. Аукцион не состоялся – один участник | 01.09.2011 г. | ООО «Юг Строй» | 913066,00 | С 01.09.2011- по 15.09.2011г. Работы выполнены в срок |
| 12 | Выборочный капитальный ремонт аварийного участка подводящего водопровода к х.Красный луч | запрос котировок | С 21.09.2011 г.9-00 - по 30.09.2011 9-00 | 01.10.2011 г. | 10.10.2011 г. | ООО «Водоканал» | 324340,00 | 15 дней с момента подписания контракта, работы выполнены в срок |
| 13 | Установка светильников уличного освещения х.Красный Луч, п.Нижнедонской | Прямыми контрактами (3 и 4 квартал) |  |  | Сентябрь, октябрь | ООО «Райэнерго) | 108575,00 | октябрь месяц |
|  | ИТОГО из призовых |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |  |
|  | отклонение |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

Глава Краснолучского сельского поселения                                                                        А.А.Алентьев

Начальник финансово-экономической службы                                                                    Е.Н.Балло