- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019г.    				       № 34                                      х. Красный Луч

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013 № «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Краснолучского сельского поселения

Д.П. Евтухова.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                              А.Э. Девальд

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2019  № 34

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

за 2018 год

- Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 230.

Общий  плановый объем  программы в 2018г. составил 1369,7 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 166,9 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 1131,5 тыс. руб.,

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 1269,7 тыс. рублей, в том числе средств:

- областного бюджета – 166,9 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 1121,5 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Исполнение программы в целом составило 92,7%.

- Экономия по муниципальной программе составила – 100,0 тыс. рублей.

В 2018 году:

обеспечено 100-процентное содержание автомобильных дорог местного значения;

отремонтировано 0,647 м2 внутри поселковых автомобильных дорог.

- Исполнение программных мероприятий:

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной системы» (далее – Подпрограмма 1);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

- 1. Содержание автомобильных дорог   местного значения и искусственных сооружений на них:

Плановые показатели составили: всего  1369,7 тыс. руб., из них  - средства областного бюджета – 166,9 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 1131,5 тыс. руб.,

Кассовый расход составил: 1269,7 тыс. руб., из них  - областного бюджета – 159,2 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 1121,5 тыс. рублей.

- Исполнение составило 92,7 %.

- Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – обеспечено 100-процентное содержание 35,2 километра сети автомобильных дорог местного значения.

- Экономия по основному мероприятию 1 составила – 100,0 тыс. рублей.

- 2. Изготовление технической и иной документации на муниципальные объекты транспортной инфраструктуры:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. руб., из них  0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог   местного значения и искусственных сооружений на них:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. рублей.

- Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. рублей.

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог   местного значения и искусственных сооружений на них:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. рублей.

- Ремонт автомобильных дорог   местного значения и искусственных сооружений на них:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 0,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 0,0 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

- На итоги реализации муниципальной программы в 2018году повлияли следующие факторы:

- -невозможность заключения договоров в связи с отсутствием денежных средств на проведение капитального ремонта дорог по ул. Заречная в п. Нижнедонской и по ул. Центральная в х. Красный Луч.

- Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:

- доля протяженности автомобильных дорог   местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог   местного значения осталась на уровне 2015 года.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Общий  плановый объем  программы в 2018г. составил 1369,7 тыс. руб., из них:

- - средства областного бюджета – 159,2 тыс. руб.,

- - средства районного бюджета – 1131,5 тыс. руб.,

- Освоено в рамках реализации муниципальной программы 1269,7 тыс. рублей, в том числе средств:

- областного бюджета – 159,2 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 1121,5 тыс. рублей.

- Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- - средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства районного бюджета – 100,0 тыс. руб.,

- Экономия, в целом, по муниципальной программе составила – 100,0 тыс. рублей.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

- В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

- Не достигнут следующий показатель муниципальной программы:

- - Доля протяженности автомобильных дорог   местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог   местного значения.

- Причина неисполнения – отсутствие денежных средств на проведение капитального ремонта дорог по ул. Заречная в п. Нижнедонской и по ул. Центральная в х. Красный Луч.

6.Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы в 2018 году

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует повышению удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Сведения о степени выполнения подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году привела к достижению следующих результатов:

- обеспечено 100-процентное содержание 35,2 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, осталось на уровне 2015 года и составила 50,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

При определении эффективности муниципальной программы используются следующие показатели:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 49,9 процента) в 2018 году составила 50,2 процента. Выполнение составило 99,4 процента.

7. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Краснолучского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

В 2018 году Администрацией Краснолучского сельского поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» Финансово-экономической службой Администрации Краснолучского сельского поселения проведена оценка принятых расходных обязательств.

В 2018 году будет продолжена работа Администрации Краснолучского сельского поселения по оптимизации бюджетных расходов.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                               А.Э. Девальд

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2019  № 34

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 50,2 | 49,9 | 50,2 | - Причина неисполнения – отсутствие денежных средств на проведение капитального ремонта дорог по ул. Заречная в п. Нижнедонской и по ул. Центральная в х. Красный Луч. |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100,0 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2019  № 34

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |  | - 8 |  |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Содержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - поддержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составила 100% |  | - |
| - 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  | - Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составила 50,2 % при плане 49,9% |  | - отсутствие денежных средств на проведение капитального ремонта дорог по ул. Заречная в п. Нижнедонской и по ул. Центральная в х. Красный Луч. |
| - 3. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них |  | - - |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2019  № 34

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

за 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) | Администрация Краснолучского сельского поселения | Х | Х | Х | 1369,7 | 1269,7 | 1269,7 |
| 1.1 | - Подпрограмма - - «Развитие транспортной системы». | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1369,7 | 1269,7 | 1269,7 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам. Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов. | Содержание дорог местного значения в зимний, весенний, летний, осенний периоды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1369,7 | 1269,7 | 1269,7 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2: Изготовление технической и иной документации на муниципальные объекты транспортной инфраструктуры; | Зам. Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов. | Изготовление документации по дислокации знаков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам. Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов. | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры; | Зам. Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов. | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5 : Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам. Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов. | Х | Х | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 6 : Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. | Зам. Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов. | Ямочный ремонт дорог местного значения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Муниципальной программе «Развитие транспортной системы» |  | Х | Х | Х | 1369,7 | 1269,7 | 1269,7 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2019  № 34

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1369,7 | 1269,7 |
|  |  | областной бюджет | 159,2 | 159,2 |
|  |  | районный бюджет | 1131,5 | 1121,5 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |