ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 12 месяцев 2021 г

10.01.2022 г.

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Краснолучского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 150 от 02.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2021 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей на:

- проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, с составлением отчета;

- постановку на учет объектов НВОС;

- подготовку и сдачу отчетности по экологии за 2020 год.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды и рационального природопользование»

отчетный период 12 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.2 | - Основное мероприятие 1.2. Организация детско-юношеского экологического движения | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Улучшение экологической обстановки в поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Иные расходы на реализацию мероприятий по охране окружающей среды на территории поселения | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Сохранение зеленых насаждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | - | 50,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Улучшение экологической обстановки в поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Краснолучское сельское поселения» | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | - | 50,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                    А.С.Шаблий

Ответственный   исполнитель                                                                                                         Д.П.Евтухов