ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения  Октябрьского района

«Благоустройство»   за 2020 год.

01.03.2021г.

Муниципальная программа   Краснолучского сельского поселения «Благоустройство»   утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 151 от 02.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство»

В 2020 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 1967,5 тыс. рублей.

За 2020 год выполнено работ на сумму 1967,5 тыс. рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Краснолучского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 2020 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения: «Благоустройство»    отчетный период 2020 год.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 215,7 | 215,7 | 215,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата по договору работникам по благоустройству |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
| Оплата труда школьников |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Приобретение комплектующих на бензокосы |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Приобретение ГСМ |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1687,8 | 1687,8 | 1687,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит уличного освещения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1272,9 | 1272,9 | 1272,9 |
| Содержание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 414,9 | 414,9 | 414,9 |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству» | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Дезинфекция колодцев |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Краснолучского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Краснолучского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Краснолучское сельское поселения | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 1967,5 | 1967,5 | 1967,5 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                           А.Э.Девальд

Ответственный исполнитель                                                                                                               Д.П.Евтухов