ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения

«Развитие  транспортной системы»

за 9 месяцев 2021 г.

08.10.2021г.

Муниципальная Краснолучского сельского поселения «Развитие  транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 148 от 02.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие  транспортной системы» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Развитие  транспортной системы»

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2021 году было выделено 2661,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

районного бюджета – 2661,6 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 9 месяцев 2021 г 2088,2 тыс. рублей, что составляет 78,5 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

районного бюджета – 2088,2 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

За 9 месяцев 2021 г :

- обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,2 км на сумму 2088,2 тыс. рублей.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»    отчетный период 9 мес. 2021 г.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату (1) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог местного значения |  | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2661,6 | 2088,2 | 2251,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2661,6 | 2088,2 | 2251,1 |
| Основное мероприятие 1.2.: Изготовление технической и иной документации на муниципальные объекты транспортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | обеспечение проек тной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | увеличение автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.: Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Контрольное событие программы Реализация Соглашения между Администрацией Октябрьского района Ростовской области и Администрацией Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | Х | Х | 2661,6 | 2088,2 | 2251,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                          А.С.Шаблий

Ответственный исполнитель                                                                                                                Д.П.Евтухов