Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование

«Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024   				           № 23                                        х. Красный Луч

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения Октябрьского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Краснолучского сельского поселения

Д.П. Евтухова.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                              А.С. Шаблий

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 07.03.2024  № 23

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения в Краснолучском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной          постановлением «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» Администрации Краснолучского сельского поселения № 148 от 02.11.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Краснолучском сельском поселении;

2. повышена безопасность дорожного движения на территории Краснолучского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Развитие транспортной системы», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  содержание сети автомобильных дорог в полном объеме.

Основное мероприятие	 1.2 «расходы на софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» не выполнено. Достигнуты следующие результаты: финансирование из областного бюджета не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств.

- повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5587,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 5587,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения № 78 от 22.12.2023 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения № 43 от 26.12.2022 «О бюджете Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» составил 5587,00  тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5587,00  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5587,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

5587,00  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5587,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено два показателя, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» - плановое значение 50,2 %, фактическое значение 50,2 %,.

Показатель 1.2. «Количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения»  -  плановое значение  20,1 км, фактическое значение 20,1 км.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя по всем вышеуказанным показателям- 100 %

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5587,00 тыс. рублей /5587,00 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

5587,00 /5587,00 =1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2024 году  муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы» будет реализовываться за счет дополнительных бюджетных средств, которые поступают в бюджет Октябрьского района в качестве оплаты транспортного налога.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  |
| 2 | ОМ 1.2. Расходы на софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  | Отсутствие объектов ремонта за счет средств областного бюджета |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 5587,00 | 5587,00 | 5587,00 |
|  | местный бюджет | 5587,00 | 5587,00 | 5587,00 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы» | Всего | 5587,00 | 5587,00 | 5587,00 |
|  | местный бюджет | 5587,00 | 5587,00 | 5587,00 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 5587,00 | 5587,00 | 5587,00 |
|  | местный бюджет | 5587,00 | 5587,00 | 5587,00 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 50,2 | 50,2 | 50,2 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20,1 | 20,1 | 20,1 |  |